РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АРТЕМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АРТЕМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2012 г.                              п. Артемовский                       № 67

О рассмотрении   Плана мероприятий  по  благоустройству

населенных  пунктов  Артемовского Поселения  на 2013 год

В целях исполнения Программы комплексного социально-экономического развития Артемовского муниципального образования на 2012-2015 г.г., организации благоустройства, недопущения нарушений санитарно-эпидемиологического состояния на территории Артемовского МО, содействия осуществлению безопасного дорожного движения, оборудования мест отдыха, создания условий для массового отдыха и привлечения населения к участию в создании благоприятных условий проживания,  руководствуясь ст. 6, 31 Устава Артемовского муниципального образования, Дума Артемовского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению План мероприятий по благоустройству населенных пунктов Артемовского Поселения на 2013 год (прилагается).

2. Объем финансовых средств направляемых на выполнение Плана мероприятий по

благоустройству населенных пунктов Артемовского Поселения на 2013 год утверждается

решением Думы  Артемовского городского поселения при принятии решения о бюджете

Артемовского МО на 2013 г. или путем  внесения изменений в указанное решение.

3. Обнародовать настоящее решение посредством размещения на официальном сайте администрации Артемовского Поселения в сети «Интернет» РФ  www.adm-artem.ru.

Председатель Думы Артемовского                              Глава Артемовского муниципального

городского поселения                                                    образования

Л.Н. Эртнер                                                                 О.И. Каплунова

Решение подписано:

П Л А Н

мероприятий по благоустройству территорий населённых пунктов

Артемовского городского поселения на 2013 год

| № пп | Планируемое мероприятие | Период выполнения | Размер необходимых средств (т.р.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. софинансирование из областного бюджета |
| 1 | Содержание автомобильных дорог населенных пунктов Поселения, в т.ч. установка, восстановление нарушенных дорожных знаков, подсыпка выбоин и грейдирование, асфальтирование. | В течении года | 2000,0 | 1900,0 |
| 2 | Дополнительное приобретение спортивно- игрового инвентаря для детской спортивно-игровой площадки п. Артемовский и придомовых территорий (ГРО), содержание памятников, сооружение и содержание горок, установка новогодних елок | В течении года | 200,0 | 300,0 |
| 3 | Санитарная очистка территории от несанкционированных свалок | Май-сентябрь | 150,0 |  |
| 4 | Обустройство точечных линий уличного освещения, замена ламп | Август-сентябрь | 100,0 |  |
| 7 | Организация и содержание мест захоронения, уборка территорий общественных кладбищ | В течении года | 50,0 |  |
| 8 | Окончание работ по оборудованию вело-роликовой дорожки на стадионе (разметка, установка лавочек) | Июнь-июль | 1050,0 | 1000,0 ЗАО «Ленсиб» |
|  | ИТОГО: |  | 3 550,0 |  |