Отчет

о финансировании и ходе выполнения мероприятий муниципальной программы Артемовского городского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010 – 2015 г. г.

(наименование программы)

за январь -  декабрь  2015  года

| Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2015 год, тыс. руб. | Выполнено за отчетный период, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Степень и результаты выполнения мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1. Эффективное использование энергетических ресурсов при их производстве и потреблении |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение затрат предприятий на выработку энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | Снижение утечек тепла. | Администрация Артемовского городского поселения |
| Смена покрытия кровли: Дом № 21 по ул.40 Лет Победы | июль | Местный бюджет | 1500 | 1519,4 | 1519,4 |  |  |
| Задача 2. Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка квартирных приборов учета энергоресурсов (горячая вода, холодная вода) | Декабрь | Собственники жилых помещений | - | 66,0 | 66,0 | Учет получаемых энергоресурсов | Собственники жилых помещений |
| Итого по Программе, в том числе |  |  | 1500 | 1585,4 | 1585,4 |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1500 | 1519,4 | 1519,4 |  |  |
| средства собственников жилых помещений |  |  | - | 66,0 | 66,0 |  |  |

II. Оснащение поквартирными  приборами учета.

| Показатели | Ед. изм | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение поквартирными приборами учета всего квартир, в том числе: | квартир | 42 | 73 | 114 | 152 | 194 | 224 |
| Установлено приборов учета ХВС | приборов | 46 | 98 | 119 | 154 | 199 | 231 |
| Установлено приборов учета ГВС | приборов | 42 | 73 | 114 | 152 | 194 | 217 |
| Количество пользователей ресурсом по приборам учета | чел | 129 | 262 | 318 | 384 | 450 | 480 |

Исполнил: Григорьева М.А