ОТЧЕТ

о финансировании и ходе выполнения мероприятий муниципальной программы Артемовского городского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014 – 2032 годы

за январь – декабрь  2021 года

| Наименование цели, задачи, мероприятия Программы | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Выполнено за отчетный период, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Результаты выполнения мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1. Повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологиям и энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Ремонт инженерных сетей. | III квартал | Средства местного бюджета | 1289,56 | 1289,56 | 1289,56 | Ремонт теплотрассы от ТК школы к домам № 10, 12, р.п. Артемовский (160 п. м.) | Администрация Артемовского городского поселения |
|  |  | Средства местного бюджета | 516,89 | 516,89 | 516,89 | Ремонт участка теплотрассы по ул. Геологическая к дому № 4 в п. Артемовский (10 п. м. подземных, 30 п. м. надземных) |  |
| Мероприятие 1.2. Мероприятия по реконструкции и развитию сетей холодного водоснабжения | III квартал | Средства местного бюджета | 62,01 | 62,01 | 62,00 | Приобретение водоизмерительной аппаратуры |  |
|  |  | Средства местного бюджета | 880,58 | 880,58 | 880,58 | Текущий ремонт водовода в п. Артемовский (120 п. м.) |  |
| Итого по Программе, в том числе |  |  | 2749,03 | 2749,03 | 2749,03 |  |  |
| областной бюджет |  |  | - | - | - |  |  |
| местный бюджет |  |  | 2749,03 | 2749,03 | 2749,03 |  |  |
| внебюджетные средства |  |  | - | - | - |  |  |

Глава Артемовского городского поселения                      ___________________  М. В. Петров

Коновалова Н. Г., 89500757367